Backlog fonctionnel

Projet Isaac Ahmed — Assistant IA de borne d'accueil

# Backlog

| ID | Epic | Description | Priorité | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | Accueil | Écran de bienvenue puis accueil central avec 2 options | Haute | Fait |
| BL-02 | Rendez-vous | Formulaire complet, soumission au workflow n8n | Haute | Fait |
| BL-03 | Rendez-vous | Code d'invitation → détails de la visite | Haute | Fait |
| BL-04 | QR Code | Scan caméra fonctionnel + gestion des erreurs | Haute | Fait |
| BL-05 | QR Code | QR généré à la création de l'invitation | Haute | Fait (côté n8n) |
| BL-06 | Visiteurs | Modèle de données + persistance | Moyenne | Partiel (n8n Data Table, pas de vraie base) |
| BL-07 | Rendez-vous | Confirmation de présence déclenche la notification | Haute | Fait (déclenchement) |
| BL-08 | Notification de l'hôte | Email Outlook + message Teams envoyés via n8n | Haute | Partiel (credentials en attente) |
| BL-09 | Administration | Back-office minimal (à spécifier) | Moyenne | À développer |
| BL-10 | Assistant Isaac | Dialogue texte fonctionnel | Haute | Fait |
| BL-11 | Assistant Isaac | RAG + 20 questions de référence validées | Haute | Fait techniquement (validation officielle en attente) |
| BL-12 | Assistant Isaac (Audio) | Prototype vocal démontrable | Basse | À développer |
| BL-13 | Assistant Isaac (Vidéo) | Étude d'architecture uniquement | Basse | À produire (document) |
| BL-14 | Rendez-vous | Consultation des RDV par le visiteur (flux OTP par email) | Moyenne | Fait |
| BL-15 | Qualité | Internationalisation complète FR/EN sur tous les écrans | Moyenne | Fait |
| BL-16 | Qualité | Suite de tests automatisés (services + parcours principal) | Moyenne | Fait |
| BL-17 | Conformité | Note de protection des données personnelles (RGPD) | Haute | En cours (brouillon produit, validation à obtenir) |
| BL-18 | Gouvernance | Livrables de gestion de projet (cadrage, architecture, risques, déploiement) | Haute | En cours (brouillons produits, validation à obtenir) |