Audit du projet Isaac Ahmed

État d'avancement

Document de travail interne — 26 août 2026 (mise à jour du même jour, après corrections)

# Contexte

« Isaac Ahmed » est l'assistant IA de borne d'accueil développé pour ST Digital (datacenter, Gabon) dans le cadre d'un projet de stage. Il s'agit d'une application React (Create React App) nommée accueil-app, dont le backend repose entièrement sur n8n : un webhook unique multiplexé par un champ « event » dessert les trois usages de l'application (prise de rendez-vous, notification de l'hôte, conversation avec l'assistant).

L'accueil propose deux parcours : « RENDEZ-VOUS » (réservation, gestion et enregistrement par QR code ou code) et « PARLER À ISAAC » (échange avec l'assistant conversationnel). Principe de conception retenu dans les spécifications : l'agent IA ne prend jamais de décision de sécurité ou d'accès — la confirmation d'arrivée et les actions de rendez-vous restent des branches déterministes du code, jamais des appels d'outil laissés à l'IA.

# Méthodologie

Cet audit s'appuie sur la lecture intégrale du code source de accueil-app et de sa documentation : docs/SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md, docs/COMPARATIF_ET_ACTIONS.md, les trois contrats N8N_*_CONTRACT.md, docs/JEU_20_QUESTIONS_REFERENCE.md et docs/BASE_CONNAISSANCES_ST_DIGITAL.md.

# Éléments réalisés

| Élément | Preuve |
| --- | --- |
| Rendez-vous (M0) | RendezVousScreen.js (22 champs, aligné système Stargate) + appointmentService.js (appels fetch réels vers n8n) + .env.local renseigné |
| Scan QR | QrScanner.js avec html5-qrcode, gère l'échec caméra |
| Génération QR | Faite côté n8n (api.qrserver.com), pas dans le frontend |
| Consultation RDV visiteur | MyAppointmentsScreen.js — flux email + OTP → liste + annulation |
| Isaac texte + RAG (M1) | aiService.js + BASE_CONNAISSANCES_ST_DIGITAL.md (579 lignes, règles d'escalade, matrice d'autorisation) |
| Jeu de 20 questions de recette | 20/20 conformes, testées en réel contre le webhook n8n de prod, y compris le test anti-prompt-injection (Q19) |
| UI tactile / kiosque | Cibles tactiles ≥44px, viewport correct, script dev:mobile pour test HTTPS sur tablette |
| Architecture backend (n8n unique) | 3 contrats N8N_*_CONTRACT.md détaillés, repli local si webhook absent |
| Cas défavorables principaux | QR introuvable, échec caméra, échec réseau, question hors sujet : tous gérés avec message utilisateur |
| Internationalisation (i18n) | Câblé sur tous les écrans (Welcome, Home, Chat, RDV — formulaire complet et options, MyAppointments, PhotoCapture, QrScanner). FR/EN vérifiés en navigateur, y compris le changement de langue en cours de session |
| Tests automatisés | App.test.js corrigé (assertion obsolète + LanguageProvider manquant) ; 3 nouveaux fichiers de tests pour les services (aiService, appointmentService, notificationService), auparavant à 0 % de couverture. 10/10 tests passent, npm run build compile sans erreur |
| Dette technique soldée | QrPreview.js et data/knowledgeBase.js (code mort) archivés dans _archive_dead_code/ ; dépendance qrcode désinstallée ; affirmation fausse de SPECIFICATIONS_ISAAC_AHMED.md corrigée par une note datée |

# Éléments partiels

Fonctionnalité présente mais incomplète, non finalisée, ou dépendante d'un élément externe non confirmé.

| Élément | Ce qui manque |
| --- | --- |
| Base visiteurs | Stockage via n8n Data Tables, pas de vraie base ; photo/pièce d'identité capturées mais non stockées |
| Notification de l'hôte | Service prêt, mais credentials Outlook/Teams non finalisées (bloquant documenté) — jamais testé de bout en bout |
| Cas défavorables avancés | « Hôte absent / injoignable » et « QR expiré » (distinct d'introuvable) toujours non spécifiés — voir note ci-dessous |
| Persistance | n8n Data Tables seulement, dépendance forte à un service cloud tiers |

Note sur les « cas défavorables avancés » : ces deux cas n'ont délibérément pas reçu de traitement frontend, car le contrat n8n actuel (N8N_APPOINTMENTS_CONTRACT.md) ne définit aucun état « expiré » distinct de « introuvable », ni aucun flux « hôte injoignable ». Coder une distinction que le backend n'émet jamais serait une fabrication, pas une correction : une décision de spécification côté backend est nécessaire avant tout développement frontend sur ce point.

# Éléments non commencés

- Back-office / admin pour le personnel — aucun écran, aucune authentification

- Audio (M2) — aucune dépendance, conforme au calendrier (attendu fin S7 seulement)

- Vidéo / avatar (M3) — étude d'architecture seulement attendue

- Contrôle d'accès physique — volontairement hors périmètre

- Artefacts de gestion de projet : note de cadrage, journal de bord, backlog agile, registre des risques, note RGPD (point sensible vu les données collectées), documentation de déploiement testée par un tiers

# Conclusion et priorités

Le projet est nettement plus avancé que ne le laissait penser le comparatif du 20 août. Après l'audit initial du 26 août, une session de corrections a soldé la quasi-totalité des éléments « partiels » de code : l'internationalisation est désormais complète sur tous les écrans, la suite de tests est réparée et couvre les trois services métier, et la dette technique identifiée (code mort, dépendance inutile, documentation erronée) est résolue.

Trois points restent ouverts, et ne sont plus des lacunes de code mais des décisions ou des accès externes à obtenir :

- Obtenir les identifiants Outlook/Teams (App Registration Azure AD) auprès de l'IT ST Digital, pour activer réellement la notification de l'hôte

- Trancher l'architecture de persistance : n8n Data Tables jugée suffisante, ou vraie base de données requise (notamment pour la conformité RGPD sur les pièces d'identité et photos)

- Spécifier, côté contrat n8n, les cas « QR expiré » et « hôte injoignable » avant de pouvoir les coder côté frontend

- Produire les artefacts de gestion de projet attendus pour le stage (note de cadrage, journal de bord, registre des risques, note RGPD, documentation de déploiement)